长江路北、峨眉山路西地块规划设计方案服务

招  标  文  件

招  标  人：   盐城新莳建设发展有限公司   （公章）

法定代表人（或代理人） ：                 （签章）

招标代理机构：江苏双清工程造价咨询有限公司（公章）

法定代表人（或代理人） ：                 （签章）

2025年2月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

- 第三章  评标办法

- 第四章  设计任务书

- 第五章  合同条款及格式

- 第六章  投标文件格式

第一章  招标公告

一、招标条件

盐城新莳建设发展有限公司的长江路北、峨眉山路西地块已经批准建设，工程建设资金来源为自筹且已落实，出资比例为100%。现对该项目的规划设计方案服务进行招标，邀请合格的潜在投标人参加本项目的投标。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：长江路北、峨眉山路西地块规划设计方案服务。

2、工程地点：盐城经济技术开发区长江路北、峨眉山路西。

3、工程规模：长江路北、峨眉山路西侧地块为居住用地，出让面积为27362平方米（折约41.043亩），商业计容面积占总计容面积的2%～3%，出让年限商业40年、居住70年，容积率大于1.0不大于1.2，建筑密度不大于28%，绿地率不小于35%，建筑高度不大于24米。招标人保留对工程规模调整的权利。

4、质量标准：合格，本项目质量及深度需满足国家和江苏省、盐城市、盐城经开区相关规范、标准、《盐城市实施<江苏省城市规划管理技术规定>细则（试行）》中的相关要求及招标人要求，并保证达到招标人及盐城市规委会的上会要求，确保总平图通过规划局审批。如涉及相关管理部门组织的专家评审会，中标人必须无条件参加并按专家评审会最终意见进行整改。

5、服务期限：中标人须在招标人书面通知后30日历天内，按招标人要求完成规划设计方案服务等所有工作。

6、招标范围：长江路北、峨眉山路西地块规划设计方案服务，主要包含但不限于本次招标项目的规划方案、单体方案设计、编制项目投资估算、配合招标人进行相关的考察调研等，具体详见设计任务书。招标人保留对招标范围进行调整的权利。

注：中标人在服务期内须按招标人要求完成方案设计工作并提供全部完整方案成果资料，包含但不限于CAD、文本、文字报告、计算书、多媒体等，需满足国家、江苏省相关规范和《盐城市实施<江苏省城市规划管理技术规定>细则(试行)》中的相关要求，并保证达到招标人及盐城市规委会的上会要求及所需全部资料，确保总平图通过规划局审批。

7、本招标项目共一个标段。

三、投标人资格要求

1、投标人资质类别和等级：投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质、建筑行业设计甲级资质、建筑行业（建筑工程专业）设计甲级资质三项资质中任意一项资质的独立法人。

2、项目负责人资格要求：项目负责人须具有国家一级注册建筑师注册证书，同时具有工程建设类高级专业技术职称证书，项目负责人须亲自参与设计的全过程。

注：本项目评审时对项目组拟派人员仅审查项目负责人的资格，项目组其他人员投标时无须提供相关证明材料，签订合同前中标人须对照项目组拟派人员的要求将项目组人员表及其他人员相关证书报招标人处进行审查，如发现不符合要求的，取消其中标资格。

3、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

4、信誉要求：投标人不得存在下列情形：

（1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、盐城经济技术开发区本区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

（2）在招投标活动中因本招标文件第二章9.1.1、9.1.2所列的不良行为，在“江苏省建设工程招标网”公示期间的。

（3）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

（4）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

（5）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标单位。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格审查不通过或者被取消中标单位资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

5、投标申请人须确保项目组成员及授权委托代理人均须为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续3个月中，至少有1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（例：如开标日期为2025年1月的某一天，则投标单位需保证以上人员2024年10～12月养老保险中，任意一月在本单位缴纳）。

6、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1、招标文件等，招标公告附件下载处自行下载。

2、本项目招标期间，投标人须自行登录经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2025年3月4日15：00时（北京时间，余同）。

2、投标文件递交地点：盐城经济技术开发区国际软件园6号楼12楼开标室。

3、逾期递交的或者未递交至指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标时间和地点

1、开标时间：同投标截止时间。

2、开标地点：同投标文件递交地点。

七、投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

本项目投标保证金为人民币伍仟元整；形式可采用银行汇票方式或数字人民币方式或银行转账方式；如采用数字人民币方式或银行转账方式的，投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接以数字人民币方式或银行转账方式汇（转）至投标保证金专用账户（数字人民币收款方信息：数字人民币钱包ID：0032000029183276，数字人民币钱包名称：盐城新莳建设发展有限公司；银行转账收款单位：盐城新莳建设发展有限公司，开户银行：农行盐城开发区支行，账号：10411301040018843），投标保证金汇（转）出单位及汇出账号必须与投标单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户账号完全一致。如采用银行汇票方式的，投标人必须在投标文件递交截止时间前取得本单位基本账户开户行出具的保函，投标文件中提供银行汇票复印件（加盖投标人公章），如被推荐为中标候选人的须在中标候选人公示期内将银行汇票原件送交招标人。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

八、资格审查方式：资格后审。评标办法：综合评估法。具体详见招标文件正文。

九、技术成果经济补偿：无。

十、发布公告的媒介

本次招标公告在经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/）发布。

十一、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

十二、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十三、联系方式

招标人：盐城新莳建设发展有限公司

地址：盐城经济技术开发区希望大道南路5号6幢

联系人：胡女士

联系电话：0515-81691609

招标代理机构：江苏双清工程造价咨询有限公司

地址：盐城市紫薇广场C区7楼

联系人：张先生

联系电话：13515130964、0515-88200706

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城新莳建设发展有限公司 地址：盐城经济技术开发区希望大道南路5号6幢 联系人：胡女士 联系电话：0515-81691609 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏双清工程造价咨询有限公司 地址：盐城市紫薇广场C区7楼 联系人：张先生 联系电话：13515130964、0515-88200706 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 长江路北、峨眉山路西地块规划设计方案服务 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务地点 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 见招标公告 |
| 1.3.4 | 服务期限 | 见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.11.2 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 修改答疑澄清文件等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时 间：2025年2月18日18时前 |
|  |  | 形 式：以邮件形式发至806404021@qq.com，并电话告知。 |
| 2.2.2 | 招标人澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间前，如澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件 | 时 间：投标截止时间前，如澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.4 | 招标文件的异议提出时间 | 2025年2月18日18时前 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 中标人的设计费（含方案设计优化费用）为固定价人民币36.58万元。 注：中标人提供全部完整方案成果资料并保证达到招标人及盐城市规委会的上会要求及所需全部资料，相关费用含在合同价中不另增加。如提供的资料不满足上会要求，中标人须在招标人规定时间内一次性补齐，否则招标人有权委托第三方代为实施，由此产生的费用从中标人的设计费中扣除，不足部分由中标人补缴，否则招标人保留追偿的权利。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见投标人须知3.4条 |
| 3.4.3 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 串通投标，弄虚作假，对评标委员会成员行贿的 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.7 | 投标文件份数及其他要求 | 纸质投标文件：一号标书（A4）、二号标书（A3）均为正本一套，副本四套 电子投标文件：一份（载体采用U盘，内容包含签字盖章后的一号标书和二号标书的纸质投标文件扫描件） |
| 4.2.1 4.2.2 | 投标文件递交截止时间（投标截止时间）和地点 | 时间：详见招标公告 地点：盐城经济技术开发区国际软件园6号楼12楼开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 7.3 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 7.5.1 | 履约保证金 | 履约保证金：人民币壹万元整，投标人在收到中标通知书后，须在15日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标单位不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16日宣布中标单位废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、数字人民币、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。 履约保证金账户信息：数字人民币收款方信息：数字人民币钱包ID：0032000029183276，数字人民币钱包名称：盐城新莳建设发展有限公司；银行转账收款单位：盐城新莳建设发展有限公司，开户银行：农行盐城开发区支行，账号：10411301040018843 |
| 7.6.4 | 合同文本 | 见招标文件第五章 |
| 因本项目采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下： 1、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。 3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 4、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |  |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表，招标项目是指本次招标的具体项目。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的服务期限：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就投标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

投标人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等现场情况、项目范围及服务规模、任何其他足以影响投标报价的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或服务期延长的申请将不被批准，均由中标单位自行承担。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10分包

本项目不允许分包。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.3投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“合同条款”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”、“委托人”、“咨询人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2.招标文件

2.1招标文件组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和公布的最高投标限价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表规定。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.3.2投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表规定。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。

3.1.1投标文件应包括的内容：

投标文件共分为一号标书、二号标书2个标书，其中：

一号标书：

（1）投标函（允许另附一个详细说明）。

（2）法定代表人身份证明。

（3）授权委托书（如有授权）。

（4）资格审查资料：提供以下材料的复印件（加盖投标人公章）：

①投标人营业执照；

②投标人资质证书；

③符合投标人资格要求的项目负责人的相关证书。

（5）投标保证金：①银行开户许可证或基本存款账户信息证明复印件（加盖投标人公章）；②银行汇票复印件（加盖投标人公章）或银行转账汇款回执（加盖投标人公章）或数字人民币支付证明（加盖投标人公章）。

（6）开发区建设工程结算审核责任书。

（7）设计周期、质量承诺。

（8）招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件。

注：①投标文件所有材料中有盖章要求的须加盖相应印章，有签字要求的须相应人员签字。

②投标文件中提供的资格审查资料复印件必须真实有效，且须保证与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整（关键信息齐全）、清晰可辨（钢印除外）；提供带有二维码的复印件或电子证书投标的，扫描二维码应能正确读取有关数据或读取的数据与系统查询一致。出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

二号标书：

（1）规划设计方案。

注：设计方案采用无标志（暗标）方式，正副本封面直接按招标文件后附格式复印使用；投标人在设计方案中不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。对违反以上规定要求者一律按无效标书处理。

3.2投标报价

3.2.1本项目采用“固定总价”报价方式。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并综合计入报价中。结算时合同约定总价不因上述因素而调整。

3.2.2投标报价应是招标文件约定范围内全部工作内容的价格体现。投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。包括但不仅限于：服务酬金（包含人员工资、社会福利费、管理费、规费、利润、税金、外勤等特殊津贴费、人员驻场跟踪服务费等）、可报销费用（指服务人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）、配合招标人进行相关的考察调研费用、不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本服务任务的过程中所发生的额外的其他所有费用）。

3.2.3报价主要根据投标文件中关于人员配备、服务内容以及服务期等进行报价。投标人根据自身和市场条件自行报价竞争。投标人应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，一切风险及招标人要求的工作内容、范围视为已包含在投标报价中，除非在合同中另有规定，在合同实施期间招标人将不予调整合同约定总价。

3.2.4如相关部门汇报需要，中标单位须积极配合汇报以及材料申报工作，相关费用由中标单位自行承担。

3.2.5招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1 本项目投标保证金数额、形式等要求详见招标公告。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

3.4.2投标保证金退还时间：一般未中标单位的投标保证金在中标公示结束后办理退还，中标单位的投标保证金待合同签订后退还。

如项目发生异议（投诉）的，中标单位及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标单位无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）被管理部门处罚不予退还的；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按3.1投标文件的组成和“第六章投标文件格式”进行编写，并按要求提交相关证明材料。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务时间、投标有效期、服务要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标人应当阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如果投标人没有按照招标文件中要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险由投标人承担。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3.7.4应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

3.7.5投标文件应符合招标文件和投标截止时间前招标人、招标代理机构可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

3.7.6一号标书须按招标文件要求签字和盖章。由投标人的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件中关于法定代表人、委托代理人及投标人的签署和印章必须直接签署、盖章。二号标书执行无标志要求。

3.7.7投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的密封

4.1.1一号标书正副本封面须加盖投标人公章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封，二号标书正副本均执行无标志要求，一号标书封袋、二号标书封袋上正确标明项目名称、投标人名称、标书号。

4.1.2一号标书、二号标书应分别装入一号标书封袋、二号标书封袋（共2个封袋，电子标书可直接放入一号标书封袋中），装入封袋后必须在封口处密封并盖章。

4.1.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

4.1.4投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，在规定的地点将投标文件递交给招标人或其委托的招标代理机构人员。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件并重新上传新的投标文件。

4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封和递交。

4.3.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改，否则其投标保证金将不予退还。

4.4不予接收的投标文件

（1）未按规定获取招标文件参加投标的；

（2）投标文件未在本项目投标截止时间前递交的；

（3）投标文件未在本项目投标截止时间前未送达招标人指定地点的；

5.开标

5.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

出席开标会议人员要求：投标人的法定代表人或其授权委托代理人携带本人二代身份证原件于投标截止时间前到达开标会场，并递交要求携带的资料，参与开标会；在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示的或提供虚假证件的，招标人当场退回其投标文件。

5.2开标程序

5.2.1按下列程序进行开标会

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员；

（3）公布投标人；

（4）招标人（招标代理机构）启封投标文件；

（5）公布开标数据；

（6）开标异议提出；

（7）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时由法定代表人或委托代理人在开标现场提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

6.4无效标书条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价（招标控制价）的或改变设定的固定费率的；

（6）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（7）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（8）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

（9）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（11）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（13）未按招标文件要求提供电子投标文件的；

（14）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（16）设计方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（17）未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；

（18）未在招标文件规定的时间段内发送投标文件解密密码的；发送的解密密码无法解密投标文件的；投标文件未加密的；

（19）未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

（20）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（21）代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

（22）投标人投标文件中提供的资格审查资料非有效原件复印件（或电子证照），或者关键内容模糊、无法辨认的（钢印除外）；

（23）本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件规定的其他实质性要求判定无效标的依据。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3定标方式

招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。中标人放弃中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响评标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接重新招标。

7.4中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标单位发出中标通知书。

7.5履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标单位应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

7.5.2中标单位不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.6签订合同

7.6.1招标人和中标单位应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。中标单位无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标单位提出附加条件的，招标人向中标单位退还投标保证金；给中标单位造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3招标人和中标单位应执规定合同文本，具体要求见投标人须知前附表。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标资格，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标资格；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.需要补充的其他内容

9.1招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下9.1.1以及9.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

9.1.1招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

9.1.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1～3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求，以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

9.2本项目招标文件、合同、发包人要求（设计任务书）以及其他招标人提供的前期基础资料、适用本项目的国家、相关部门、行业以及地方规范、标准和规程、项目所在地的地方规定等要求之间互为补充说明；如前述资料（含同一资料中的前后内容）之间有冲突之处，统一以标准高且有利于招标人的条款执行，最终解释权归招标人。

9.3本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

第三章  评标办法

本项目招标评标办法采用“综合评估法”，由招标人依法组建的评标委员会对投标文件进行评审，采取计分制，按照总得分由高至低推荐有排序的1名中标候选人。

一、评标标准和程序

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

（一）初步评审

评标委员会对开标过程中发现的情况予以评审，被评审为废标的投标人不进入本阶段的评审。

1、资格审查：

评标委员会对所有参加开标，且未被视为废标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

评审以投标人提供的下列材料的复印件（加盖投标人公章）为准：

①投标人营业执照；

②投标人资质证书；

③符合投标人资格要求的项目负责人的相关证书。

评标委员会对上述资料进行审查，未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查。

2、响应性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，未响应的按废标处理。

审查标准主要有投标保证金、投标文件签字盖章、投标文件的组成及格式、投标文件及报价唯一、工期、质量、投标保证金、投标有效期等方面。

符合以上要求的，通过响应性审查，否则不予通过评审。

（二）详细评审

评标委员会对实质性响应招标文件的投标文件进行详细评审计分，总分值为100分（投标人最终得分保留2位小数，第3位小数四舍五入），初步评审不合格或被认定为无效标的投标人不得进入本阶段评审。

1、规划设计方案（90分）

设计方案必须符合招标文件规定的无标志要求，对违反者作无效标处理。

评标委员会对投标人的设计方案从设计说明书及设计内容是否满足规范要求、是否满足使用功能、美观性、合理性、全面性、平面、竖向、交通、工艺流程科学性等多方面进行评审：

（1）总平面图及经济技术指标表（7分）

（2）设计说明书（含相关专业）（7分）

（3）现状分析（地形、交通、植物、周边）（7分）

（4）区位分析图（7分）

（5）功能分析图（7分）

（6）交通分析图（7分）

（7）停车分析图（7分）

（8）消防分析图（7分）

（9）配套设施布置分析图（7分）

（10）总体剖面图（7分）

（11）日照分析图（7分）

（12）效果图【包含但不限于：项目整体鸟瞰图（体现建筑体型）、透视图（包含效果图及外立面意向选材等】（7分）

（13）设计任务书所要求的内容及投标人认为需要表达的相关设计成果（6分）

注：除缺少相应内容的评审要点不得分外，以上设计方案评审各评审点得分最低得分一般不得小于设定分值的70%，最高得分一般不得大于设定分值的85%。如果得分小于设定分值的70%，大于设定分值的85%时，请评委文字描述具体原因。

2、设计周期、质量承诺（10分）

承诺设计周期、质量响应招标文件要求的得10分；不承诺的不得分，格式自拟。

二、定标办法

对于通过评审的投标人，评标委员会按其综合得分由高至低推荐1名中标候选人。

三、其他

1、中标单位以非正当理由放弃中标资格的，没收其投标保证金。

2、未中标的投标人，招标人有权不做任何解释。

3、中标单位拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

4、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作无效标处理，并不予退还其投标保证金。

5、不符合法律、法规规定，出现《盐城市市场廉政准入规定（试行）》限制情形的，按照规定予以废标处置。

6、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

二、通用评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

一、评标程序：

资信标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，经评标委员会认定后减0.3～2分。评标办法采用合理低价的，经评标委员会认定作废标处理。

三、计价文件评审规定：评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

四、打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分。每大项得分保留三位小数（第四位四舍五入）；总得分保留两位小数（第三位四舍五入）。

五、得分（报价）并列： 投标人得分并列的，须明确中标候选人的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由评标委员会抽签进行排序。

六、争议处理： 评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招投标办公室同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

七、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

八、评标中发现招标文件、工程量清单中有自相矛盾的问题，而在答疑中未能得到澄清处理的，应当统一采取剔除该项因素后再评标的措施。

第四章  设计任务书

长江路北、峨眉山路西地块项目规划方案设计任务书

第一部分  总则

一、项目概况

1、项目名称：长江路北、峨眉山路西地块项目。

2、项目位置：盐城经济技术开发区长江路北、峨眉山路西侧。

3、红线范围：四址范围详见红线图，用地面积为27362平方米，合41.04亩。

4、规划设计主要条件：用地性质：居住用地，其中商业建筑计容面积占总建筑计容面积2%-3%。主要经济指标：1.0＜容积率≤1.2，建筑密度≤28%，绿地率≥35%，建筑高度≤24米。建筑退让：建筑退让南侧用地红线不小于10米，退让东侧、北侧用地红线不小于8米；围墙、传达室退用地红线不小于2米，配电房、垃圾收集站等附属用房退用地红线不小于6米；地下室轮廓线退让用地红线距离不小于5米。具体详盐城市自然资源和规划局出让地块规划设计条件(2024)盐资规开设字第(11)号。

二、设计条件：

1、政府部门批准的规划设计条件；

2、用地红线图；

3、地形图；

4、现行国家、江苏省以及盐城市地方的规范、标准、规程和相关文件规定；

5、江苏省城市规划管理技术相关规定；

6、盐城市城市规划管理技术相关规定；

7、盐城市住房保障中心关于安置房相关规定（如需）；

8、其他相关技术规定。

三、设计范围和设计内容

1、设计服务范围：包含但不限于项目规划方案设计、编制项目投资估算书等。

2、设计内容：包含但不限于红线范围内项目总平面图和所有单体规划方案设计；装配式建筑方案设计；地下人防方案设计；绿色建筑方案设计；日照分析、消防设计；室外综合管网方案设计；室外景观绿化方案设计；标识标牌（导向）方案设计；海绵城市建设方案设计；围墙、大门方案设计；公建配套方案设计。

3、后续服务：最终成果能体现建设单位对项目的要求及设计意图，并能通过相关审查。设计单位应配合发包人进行规划方案报主管部门审查、配合发包人编制工程总承包发包人需求书、提供设计技术咨询等招标范围内的全部服务内容。

四、设计原则

设计单位应充分调研本项目周边5公里范围内住宅的开发和销售情况，分析、研究、设计本项目的产品定位、户型面积及配比等。规划方案的调整必须满足地块规划设计条件和招标人的要求，必须符合国家及盐城市国土空间规划、符合各专业现行规范标准等规定，并通过主管部门审批。

1、规划和设计原则：在项目统一的风格前提下，最大限度地考虑建筑、景观与周边环境的协调关系，确保建筑能面向优质景观，保证建筑、环境相互协调。建筑外立面风格、造型、色彩、做法要与周边建筑相融合。整个小区内建筑环境应注重园林式环境的打造，同时满足不同活动功能的需求。

2、规划设计总体要求：

2.1总体布局要充分考虑绿地景观视野，应满足采光、日照、通风、视线的要求，合理控制楼间距，争取最大的活动空间和视觉空间；做足项目的容积率；可售建筑面积应最大化；合理选择单元形式；控制地下室面积；合理控制建筑层数，不宜超过2种、不应超过3种类型；合理控制路面宽度；合理布置公建配套用房的位置和大小；合理选择设备用房的位置和大小。

2.2整个项目开发时应充分考虑平面布局之间的有机联系，处理好商业部分与住宅部分的空间及功能关系，提出明确的建设示意图及相应的经济技术指标。开发建设中要注重景观的均好性。

2.3合理利用地块固有的地形地貌及景观元素，小区建筑的组合构成天际轮廓线要完整，实现小区各物业形态层次感与梯度感的和谐统一。

2.4交通组织要求：道路交通组织做到人车分流，交通路线简洁流畅、安全高效，动、静态交通组织合理；另外要充分考虑规划道路和城市主干道的交通衔接，住户停车要充分考虑“停车、入户”的便利性。对小区入口处需重点处理，要具有明显标识性，塑造小区的窗口形象，应尽量考虑与绿化的利用和相互呼应，结合配套商业综合设计。

2.5充分考虑公建配套、地下人防、绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等方案设计。

3、户型设计要求

3.1功能设置上充分考虑客户的生活行为习惯。

3.2主卧要充分考虑光线、通风、对流，并尽力保证视野的开阔。

3.3充分考虑业主的隐私性和独立性，尤其考虑主人房的私密性。

3.4标准层户型以方正、实用为原则，注重房间空间尺度的合理性、舒适性，不能只考虑面积大小，厅与卧房避免有异型空间，同时要兼顾全明采光。

3.5其他方面：严格计算各户型面积，误差不得超过2㎡；最大化提高得房率；控制交通核面积及消防要求；控制主要功能房间开间、进深尺寸；合理布置洗衣机、冰箱、家具、厨具、洗脸盆、坐便器位置；合理布置空调室外机（空调洞）排烟道、公共部位消火栓位置；合理布置送排风井、强弱电井、水井等各管道井位置及控制尺寸。

3.6立面设计要求：建筑外立面风格、造型、色彩、做法要与周边建筑相融合，摒弃过于复杂的肌理和装饰，简化线条，外立面严格控制石材选用。合理控制建筑体型系数；合理控制层高；选择合理单元入口方式；控制单元总长度；选择合理结构形式。

4、设计成本控制要求：规划设计方案成果应提供项目估算。

5、限额设计：本项目所有单项工程、单位工程、分部分项工程建设成本应满足盐城经济技术开发区《区政府性投资项目概算编审主要参照经济指标》。

6、根据房地产市场行情，招标人保留对规划设计方案修改、调整的权利，中标人应无条件按照招标人的要求进行设计、修改或调整，相关修改或调整的费用综合考虑在投标报价中。

7、根据主管部门的审查意见，中标人应对规划方案进行优化、调整，直至通过主管部门审批。

五、设计深度及成果

- 1、严格按照规划设计要点，做足项目的容积率。

- 2、严格计算住宅楼户型的面积，确保每套面积误差不超过2㎡（以房产主管部门核发权证面积为准）；严格计算每栋单体的建筑面积，确保每栋单体的建筑面积误差不超过0.5%（以建设工程规划许可证及其他主管部门认定的面积为基准）。

- 3、规划方案设计文件应满足方案审（报）批和编制初步设计文件的需要，深度应达到现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》及设计任务书的要求。

- 4、规划方案必须满足地块规划设计条件和招标人的要求，必须符合国家及盐城市国土空间规划、符合各专业现行规范标准等规定，并通过主管部门审批。

- 5、规划方案设计深度

- ●设计说明书：包含对本项目周边地块住宅的开发和销售的调研情况，对本项目的产品定位、户型面积及配比等的分析、研究、设计情况；包含对项目的设计方案解读；各专业的设计依据、设计特点、系统组成及主要参数指标。

- ●消防、环保、节能、装配式、海绵城市、绿色建筑、无障碍等设计专篇；

- ●总平面设计：包含交通流线、消防、竖向设计及绿化布置图、管道综合图、室外主要工程做法（道路、停车位、园路、消防登高面等）、交通分析图、车位布置图、建筑密度图、景观绿化图、日照分析图、公建配套设施图、集中自行车充电棚、充电桩、廊架、桥梁、环卫、卫生、体育健身、邮政、快递等。

- ●单体方案设计图纸：各层平面布置图、立面图（含材质说明）、剖面图。包含但不限于：建筑防火设计，包括总体消防、建筑单体的防火分区、安全疏散等；主体结构形式、剪力墙或框架柱位置、重点区域结构梁的位置；强弱电井、水井、送排风井、消火栓的位置和尺寸。

- ●装配式建筑：应明确做装配式建筑的楼栋号、满足单体装配率采用装配式技术具体的可行的措施。

- ●海绵城市：应明确具体的可行的措施。

- ●绿色建筑：应明确每栋建筑的星级标准，并明确具体的可行的措施。

- ●人防设计：包括人防面积、设置部位、人防类别、防护等级、防护单元数量、各口部位置等。

- ●配套用房设计：按照规划要点及相关规定要求，合理设置物管用房、社区用房、邮政用房、养老用房、监控室、消防控制室、网络信号机房、公厕、开闭所、配电房、水泵房、垃圾房及垃圾收集点、小区主次出入口、门卫、地库出入口等配套设施。

- ●项目投资估算书：应包含封面、目录、编制说明；建筑工程、装饰工程、机电设备及安装工程、室外总体工程等各专业内容应全面、造价合理；投资估算书加盖相关造价职业注册印章。

- 6、规划方案设计成果（包含但不限于）：

- ●项目规划方案设计总说明

- ●项目总平面图及经济技术指标

- ●各单体各层平面图、立面图、剖面图（含立面材质、说明）

- ●各专业设计说明

- ●现状分析图（地形、交通、植物）

- ●区位分析图

- ●功能分析图

- ●交通分析图

- ●地上、地下停车分析图

- ●消防分析图

- ●公建配套设施布置分析图

- ●竖向分析图

- ●日照分析图

- ●绿化分析图

- ●效果图，包含但不限于：项目整体鸟瞰图（不同视角2张以上，日景和夜景亮化图）、沿街透视图、各单体效果图（含立面材质、说明）、主轴景观和公共活动区人视效果图、主入口效果图（单元、小区、地库入口）、部分重点区域效果图（如标识标牌）等

- ●其它节点（如单元入口、小区入口、主轴景观、公共活动区）的详细设计

- ●项目投资估算书。

- ●日照分析模型和效果图模型。

- 六、设计文件形式

设计文件形式为10套蓝图或文本（加盖相应印章、蓝图按档案归档要求折叠装盒）、8套A3规格效果图文本（加盖相应印章）和2套电子版（保存在不同U盘中，DWG格式、PDF格式、模型等均不得加密）。

规划方案报主管部门和规委会审批时，中标单位应按要求编织、提交相关审查材料和汇报材料，并主动与主管部门沟通、协调工作，直至通过市规委会的审查。此费用综合考虑在投标报价中。

其它的有关工程的中间成果资料，中标单位应无条件提供。

- 七、附件

- 盐城市自然资源和规划局出让地块规划设计条件（网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/1sIi8PmEEzI1Km0J1b6wcMg?pwd=bgi3 提取码: bgi3）

第五章  合同条款及格式

合同编号：

建设工程设计合同

住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：盐城新莳建设发展有限公司

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长江路北、峨眉山路西地块规划设计方案服务有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：长江路北、峨眉山路西地块规划设计方案服务。

2.工程批准、核准或备案文号：             /             。

3.工程内容及规模：长江路北、峨眉山路西侧地块为居住用地，出让面积为27362平方米（折约41.043亩），商业计容面积占总计容面积的2%～3%，出让年限商业40年、居住70年，容积率大于1.0不大于1.2，建筑密度不大于28%，绿地率不小于35%，建筑高度不大于24米。发包人保留对工程规模调整的权利。

4.工程所在地详细地址：盐城经济技术开发区长江路北、峨眉山路西，具体详见规划红线图。

5.工程投资估算：（待定）。

6.工程进度安排：设计人须在招标人书面通知后30日历天内，按发包人要求完成规划设计方案服务等所有工作。

7.工程主要技术标准：合格，本项目质量及深度需满足国家和江苏省、盐城市、盐城经开区相关规范、标准、《盐城市实施<江苏省城市规划管理技术规定>细则（试行）》中的相关要求及招标人要求，并保证达到招标人及盐城市规委会的上会要求，确保总平图通过规划局审批。如涉及相关管理部门组织的专家评审会，设计人必须无条件参加并按专家评审会最终意见进行整改。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：长江路北、峨眉山路西地块规划设计方案服务，主要包含但不限于本次招标项目的规划方案、单体方案设计、编制项目投资估算、配合招标人进行相关的考察调研等，具体详见设计任务书。招标人保留对招标范围进行调整的权利。

2.工程设计阶段：方案设计。

3.工程设计服务内容：具体详见设计任务书及发包人要求。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2025年    月    日。

计划完成设计日期：2025年    月    日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价；

2.合同价：人民币大写【】小写【】。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                         。

设计人项目负责人：                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在盐城新莳建设发展有限公司签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十一、合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十二、合同份数

本合同正本一式二份、副本一式八份，均具有同等法律效力，发包人执正本一份、副本四份，设计人执正本一份、副本四份。

发包人：（盖章）                               设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                  （签字或盖章））

组织机构代码：                                 组织机构代码：

地  址：                                       地  址：

邮政编码：                                     邮政编码：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电  话：                                       电  话：

传  真：                                       传  真：

电子信箱：                                     电子信箱：

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                       账  号：

时  间：      年   月   日                     时  间：        年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

### 同《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）第二部分通知合同条款内容

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：合同当事人双方在本合同履行过程中签订的与本工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面补充协议。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用合同条款和江苏省、盐城市、盐城经开区关于工程设计方面的规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：本合同中工程设计文件的编制应符合国家法律、技术标准的强制性规定、国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等及本合同约定的要求，并满足本合同相应设计阶段的规定要求，符合国家和行业现行有效的相关规定。设计文件地方图纸审查部门提出的修改意见，设计人应负责修正和完善到位。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：设计人；

提供国外技术标准的名称：    /   ；

提供国外技术标准的份数：    /   ；

提供国外技术标准的时间：    /   ；

提供国外技术标准的费用承担：    /   。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：待合同履行过程中实际发生时合同双方另行商定，设计人须无条件接受和全力配合。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 执行通用合同条款的约定 。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                               ；

发包人指定的接收人为：                               ；

发包人指定的联系电话及传真号码：                     ；

发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：                               ；

设计人指定的接收人为：                               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                     ；

设计人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密

保密期限：无限期。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：               /               。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：                            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表须在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前 10 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 10 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：具体根据发包人要求执行。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                   ；

执业资格及等级：             ；

注册证书号：                 ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：以设计人的投标承诺为准 ，如设计人未能在投标文件中作明确响应，则以发包人的要求为准。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 未经发包人同意擅自更换项目负责人的，设计人须向发包人支付罚金人民币伍万元整；拒不整改的，招标人保留终止合同的权利。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：向发包人支付违约金人民币伍万元整；拒不整改的，发包人保留终止合同的权利。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订前。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人无正当理由拒绝撤换相关专业主要设计人员的，按每发生一次，处以壹万元/人的罚金，同时还须在3日内将符合发包人要求的主要专业设计人员报送发包人审核。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：本设计合同约定的主体部分和关键性工作等。

主体部分、关键性工作的范围：   /

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：如需分包的专业工程，设计人须事先向发包人书面提出申请，经发包人书面同意后方可实施。

其他关于分包的约定：设计人不得进行违法分包。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：含在本工程设计费用中，由设计人自行支付。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：      /       。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 设计人应当严格按照国家有关法律和技术标准的强制性规定、江苏省及盐城市、盐城经开区的相关要求及发包人要求进行设计，如合同履行过程中确实发生需特殊标准或要求的，由双方协商解决，但发包人再另支付由此发生的相关设计追加费用。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 执行通用合同条款约定   。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：执行通用合同条款约定，并能满足实际施工要求。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：本工程设计合理使用年限为不少于50年。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书签发后3日内 。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：本工程招标文件约定的全部内容。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /  。

设计人应在发生进度延误的情形后 5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  /  。

7．工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： CAD、PDF格式和其他能够反映成果文件的格式以及发包人要求的形式。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过15天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在7天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：发包人将根据实际情况及时组织，对工程设计文件进行审查，审查形式不限于组织专家会审等多种方式，发包人组织并承担工程设计文件审查会议及会议费用；还需政府有关部门审查，设计人须在设计文件审查期间予以协助。设计文件只有经过发包人及政府有关部门审查确认后方可实施。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 不提供 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  /  时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：                /

风险费用的计算方法：                /

风险范围以外合同价格的调整方法：            /

（2）总价合同

总价包含的风险范围：①本合同招标文件约定的投标报价范围内的全部设计任务所发生的全部费用；②合同履行期间市场风险和国家有关政策性风险系数以及发包人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求。

风险费用的计算方法：执行本工程设计服务招标文件约定的设计费报价及合同价格计算、调整和确认等内容，在工程实施期间和竣工结算时无论发生投资规模增减或遇到市场风险及国家政策性风险，合同约定总价在本项目设计合同约定的风险范围以内不作调整。

设计费=合同约定总价+合同约定允许的调整价款（经发包人确认的重大设计变更等）

风险范围以外合同价格的调整方法：在合同约定范围以外的风险发生时，由双方根据实际风险情况另行协商解决 。

（3）其他价格形式：                   /                     。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例：  /  ，或预付款的比例  /  。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  /  ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期3天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后10天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的10天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的

技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于不合理的其他事项。发包人可以根据自身实际工作需要而复制、使用上述文件或将之提供给关联的第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在本合同价中  。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：           /

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人，同时履约保证金不予退还。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：因设计人自身原因拖延的，按每拖延一天向发包人支付5000元/天，若延期10日及以上的，发包人有权停止付款直至终止合同，发包人可在应支付设计费中扣减违约金，应支付设计费不足以扣减的，设计人应及时补缴违约金。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：因设计人自身原因拖延的，违约金的上限为设计费用总额的20%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计费用总额。

不合格的设计文件是指不能满足国家规定的最新的《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求以及发包人要求。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：一旦发生，按人民币5万元进行处罚。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  365  天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为90天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /       。

选定争议评审员的期限：          /       。

评审所发生的费用承担方式：       /      。

其他事项的约定：           /            。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：    /       。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

18. 其他

（1）由于以下原因：

★ 发包人变更本合同工程设计的内容、规模、功能、条件等，并已向设计人提供书面变更要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计；

★ 发包人变更已选定的方案、已批准的各阶段设计成果，并已向设计人提供书面变更要求；

★ 发包人因提交的本合同工程的设计资料存在错误或作较大修改时。

由于上述原因造成设计变更并使设计人返工的，双方应另行协商补充协议，并在协议中明确返工费用的有关条款，除以上三条外，设计人须无条件将方案设计修改至通过审查，且不得再向发包人提出增加设计费用。

- 设计人出现了对设计资料及文件出现遗漏或错误等情形的，由设计免费负责修改或补充完善到位，并处以每漏项一次罚款2000元，错误一次3000元的处罚，最高上限不超过已收设计费总额。

- 设计人交付设计文件后，应参加发包人组织的设计汇报和审查，并根据审查结论调整补充完善到位。

- 设计人须将设计方案调整达到发包人要求且符合报市规划基本标准，便于发包人上报审批。发包人将组织专家评委对提供的方案进行评审，如发现设计水平低下、设计内容失实、以次充好等情形，发包人保留按合同价5%的金额对设计人进行处罚的权利。

（5）在合同履行期间，发包人原因终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人根据设计人已进行的实际工作量通过相关部门的核实审计后，按实支付；未实施设计的，不予支付。

（6）本项目对设计人的质量管控须严格按照盐城新莳建设发展有限公司及盐城市经开集团相关制度要求执行。

附件：

附件1：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件2：设计人主要设计人员表

附件3: 设计进度表

附件4: 设计费明细及支付方式

附件5: 设计变更计费依据和方法

附件6：廉政合同

附件1：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计、发包人要求的其他资料及文件 | 10 | 中标单位须在招标人书面通知后30日历天内，按招标人要求完成规划设计方案服务等所有工作。 | 配合提交相关部门需要提供的相关材料，并通过相关部门审核 |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行设计的前提下开始计算的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

- 3.图纸交付地点：发包人指定地（发包人住所或工程建设指挥部）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人不可以对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件2：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给排水专业 负责人 |  |  |  |  |
| 机电设备专业 负责人 |  |  |  |  |
| 景观专业 负责人 |  |  |  |  |
| 市政专业 负责人 |  |  |  |  |
| 其他专业 负责人 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件3：

设计进度表

设计进度总体要求：

中标人须在招标人书面通知后30日历天内，按招标人要求完成规划设计方案服务等所有工作，并协助发包人方案审批。

附件4：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：【】万元。

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：【】万元。

2.工程设计其他服务费用：/。

4.特别约定：

（1）本工程设计服务费用中已包含设计人员赴工地现场的旅差费和现场服务费，即设计人按发包人要求赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费均由设计人自行支付。

（2）其他：设计人为本项目所发生的并由设计人组织的相关方案评审或专家技术认证等发生的费用，均由设计人承担。

三、设计费付款

设计费结算价=合同约定总价+合同约定允许的调整价款（经发包人确认的重大设计变更等）

四、设计费支付方式

| 付费次序 | 占总设计费％ | 付费额 （万元） | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 60% |  | 完成方案设计并在盐城市规委会选定方案后30日内，同时履约保证金一次性无息退还 |  |
| 第二次付费 | 40% |  | 余款在根据规委会意见修改，并通过相关部门审核后30日内付清(以上均无息) |  |

注：1、上述设计费包括设计人为完成本合同约定的设计内容所发生的所有成本、公司管理费及公司各类税费。

2、本项目采用增值税一般计税方法。

附件5 ：

设计变更计费依据和方法

由于以下原因：

★ 发包人变更本合同工程设计的内容、规模、功能、条件等，并已向设计人提供书面变更要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计；

★ 发包人变更已选定的方案、已批准的各阶段设计成果，并已向设计人提供书面变更要求；

★ 发包人因提交的本合同工程的设计资料存在错误或作较大修改时。

由于上述原因造成设计变更并使设计人返工的，双方应另行协商补充协议，并在协议中明确返工费用的有关条款，除以上三条外，设计人须无条件将方案设计修改至通过审查，且不得再向发包人提出增加设计费用。

### 附件6：

### 建设项目廉政合同

订立合同单位：盐城新莳建设发展有限公司（以下简称甲方）

【】（以下简称乙方）

为加强建设工程招投标活动中的廉政建设，规范长江路北、峨眉山路西地块跟踪审计及一审服务项目承发包各方行为，特订立本合同。

一、甲、乙双方的权利和义务

严格遵守国家、省、市有关市场准入、建设项目招投标等有关法律、法规及政策；

严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事；

坚持业务活动公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规规定需保密的外），不得损害国家、集体利益，不得违反承发包交易的有关规章制度；

发现对方在建设项目承发包交易活动中有违规、违纪及违反廉政规定的行为，应及时提醒对方予以纠正；情节严重的，应及时向有关管理部门举报。

二、甲方的义务

甲方工作人员不准利用为乙方工程交易服务之机搞任何不正当交易；

甲方工作人员不准索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；

甲方工作人员不准参加乙方安排的宴请和娱乐活动；

甲方工作人员不准向乙方推荐工程设备、材料，参加劳务分包等经济活动；

甲方在接到工程交易活动的各方违反廉政规定的反映或举报时，要及时根据实际情况进行调查和向有关部门报告。

三、乙方的义务

乙方在承包工程项目时，应当自觉遵守有关廉政建设的规定；

乙方不得以任何理由和名义向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券和各种礼品；

乙方不得以任何理由和方式为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动；

乙方发现工程交易各方违反廉政规定时，应主动向甲方或相关监督部门反映或举报。

四、违约责任

甲方工作人员有违反本合同第一条、第二条不良行为的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本合同第一条、第三条的不良行为，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；在社会上造成不良影响的，将作为不良记录记入档案，限制其一定时间的投标权；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

五、 本合同相关各方接受盐城市检察、监察、财政、国资、建设、公共资源交易监管机构等行政机关的监督。

六、本合同作为造价咨询的附件，与造价咨询合同具有同等法律效力。

七、 本合同的有效期自双方签署盖章之日起至合同完成止。

八、 本合同一式捌份，由甲、乙方各执肆份。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：

联系电话：                              联系电话：

2025年【】月【】日                      2025年【】月【】日

第六章  投标文件格式

- 附件1：

- 投标函

（招标人）                                                  ：

1、在充分研究                    （项目名称）招标文件的全部内容并考察工程现场后，我单位决定无保留地接受招标文件所有条款，根据本工程的特点、工作量、自身实力、市场行情、招标文件中约定的设计费标准，按照招标文件和合同约定承担本招标范围内的设计服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书后立即提供服务，承诺按招标文件中约定的设计工期提供设计成果文件。

3、本次投标，我方将派出            （项目负责人姓名及手机号码）作为本项目的项目负责人 。同时承诺如果中标，设计项目负责人及所有设计项目组成员保证及时服务到位，按招标人的要求提供设计现场跟踪服务，并按招标人要求处理施工中出现的技术问题，以确保工程建设进度和质量要求。

4、我方同意所提交的投标文件在“投标人须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

5、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在盐城市区参加政府投资工程招投标的资格。

6、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市、盐城经开区现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

7、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、                    （补充说明）。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：                                      （手机号）

日期：

- 附件2：

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件3:

- 授权委托书

本人             （姓名）系                                   （投标人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）    投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

年      月      日

- 附件4:

- 资格审查资料

详见招标文件第二章3.1款。

- 附件5:

评标办法中评审计分要求提供的相关材料

详见评标办法。

- 附件6:

投标保证金

按招标文件要求执行。

附件7：

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权        （预算员或造价师），联系方式             全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

承诺单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签订本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

- 附件8：

- 一号标书封面

正/副本

长江路北、峨眉山路西地块规划设计方案服务

投 标 文 件

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：        年     月     日

- 附件9：

- 二号标书封面（后附）

正本

长江路北、峨眉山路西地块规划设计方案服务

规划设计方案

副本

长江路北、峨眉山路西地块规划设计方案服务

规划设计方案